**Sprint 0 review**

Rencontre avec Nicole Glassey + Liu Zhan (skype) à l’institut Informatique de Gestion au Technopôle de Sierre

**Feedback**

Nicole et Zhan reliront le cahier des charges. Ils transmettront leurs remarques par courriel si ce dernier nécessite des modifications.

**Objectifs du sprint 1**

Après discussion avec Nicole et Zhan, une modification sera apportée au cahier des charges. Le sprint 1 sera utilisé afin de faire un état de l’art des outils de labellisation existant et une synthèse des indicateurs de qualité déjà étudiés par l’institut d’informatique de gestion. Dès le sprint 2, notre projet consistera à tester les outils de détection de plagiat ce qui sera un des focus principaux du projet.

**Prochaine rencontre – 26 mars 15h30 Technopôle institut informatique gestion (synthèse état de l’art)**

Délivrable de la fin du sprint 1 :

* État de l’art des outils de labellisation
* Synthèse des indicateurs de qualité journaliste, sur la base du document fourni par Zhan

**Mise en place du serveur**

Zhan s’occupera de mettre en place un serveur afin que l’on puisse attaquer le développement en commun. On utilisera une base de données MySQL que nous concevrons ensemble dans les prochains sprints.

**Accès aux outils de plagiat**

Puisque certains outils de plagiat sont payants, Zhan mettra des crédits à disposition afin que nous puissions les tester. Chaque outil sera testé avec les mêmes données : les articles du nouvelliste fournis par Zhan (format .csv)

**Création d’un Git pour le développement**

Un repository Git est déjà existant. En revanche, celui-ci étant public, il sera uniquement utilisé pour les documents académiques et la documentation administrative du projet. Un repository Git privé sera créé par Zhan. Nous utiliserons ce dernier pour l’ensemble du code et la phase de développement. Cette méthode a été choisie car le projet contient des éléments confidentiels, comme les articles payants du Nouvelliste par exemple.