**Sprint 3 review**

Rencontre avec Nicole Glassey + Zhan Liu sur Microsoft Teams.

**Feedback**

Nicole et Zhan reliront l’état de l’art II. Ils transmettront leurs remarques par courriel si ce dernier nécessite des modifications.

Le schéma de l’infrastructure informatique / méthode de collaboration entre Nicolas et Zhan est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution du projet. La version actuelle doit être validée par Zhan.

**Objectifs du sprint 4**

Afin d’amener des précisions complémentaires à l’état de l’art II, une recherche plus poussée avec davantages d’articles doit être réalisé. Pour se faire, les outils PlagiarismSearch, Prepostseo, Unicheck et Copyleaks testeront 30 articles en francais, 10 articles en allemand et 10 articles en anglais. Cela nous permettra de déterminer quel outil à la meilleure efficacité.

L’accès par FTP au serveur de déploiement est fonctionnel (nous avons testé un Hello World en PHP). La connexion à la base de données est fonctionnelle également, mais nous ne possédons pas de droits d’écriture.

Nous proposons pour ce sprint :

* Finaliser la recherche (tester avec 50 articles / outil)
* Accéder aux données de la base de données pour afficher sur le serveur

**Rencontre avec partenaires**

Les mockups sont validés, nous pouvons continuer le projet comme planifié.

**Prochaine rencontre : 30.04.2020 15:30:00 sur Teams avec Zhan**

**Prochaine rencontre TB : 07.05.2020 15:30:00 sur Team avec Zhan + Nicole**