**Sprint 6 review**

Rencontre avec Nicole Glassey + Zhan Liu sur Microsoft Teams.

**Feedback**

L’objectif initial du sprint était de pouvoir créer un article. A la suite de ce sprint, nous sommes en mesure de créer, supprimer et modifier un article existant. La modification entraîne également une mise à jour dans la base de données. Nicole et Zhan valident les modifications.

**Objectifs du sprint 7**

L’idée de ce sprint est de désormais intégrer la création du rapport de plagiat avec PlagiarismSearch. Pour se faire, un rapport doit être créé avec le texte de l’article au moment de l’insertion dans la base de données. Voici les objectifs :

* Création d’un rapport PlagiarismSearch en fonction de l’article inséré
* Arriver sur la page « articles.php » et pouvoir évaluer l’article uniquement quand le rapport est créé (avoir un bouton dynamique)
* Cliquer sur le rapport dès qu’il est prêt et voir afficher le % de plagiat de cet article (% max et % moyen)

Zhan a également précisé vouloir un rapport plus détaillé concernant la méthodologie de l’état de l’art pour la sélection de l’outil de plagiat (comment nous avons effectué le choix).

**Prochaine rencontre : 25.06.2020 15 :00 sur Teams avec Zhan**

**Prochaine rencontre : 16.07.2020 14 :00 sur Teams avec Zhan + Nicole**